## Slide 1: „Przebudowa i termomodernizacja budynku dawnej szkoły podstawowej w Bogdankach celem otwarcia ośrodka rekolekcyjnego wraz z kaplicą”
Bogdanki, 08.03.2019r.

## Slide 2: Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w XII.2016r. Umowę o dofinansowanie zawarto 14.VII.2017r.

## Slide 3: Lokalizacja inwestycji – Bogdanki Kilka zdjęć z VIII.2017r.

## Slide 11
Umowę z Generalnym Wykonawcą
„AKCESS” Starosta i Wspólnicy Spółka Jawna
zawarto dnia 21 sierpnia 2017r.
Przekazanie placu budowy miało miejsce
28 sierpnia 2017r.

## Slide 12: IX.2017r. – roboty ziemne, rozbiórki

## Slide 13: IX.2017r. – roboty ziemne, rozbiórki

## Slide 14: IX.2017r. – roboty ziemne, rozbiórki

## Slide 15: IX.2017r. – roboty ziemne, rozbiórki

## Slide 16: X.2017r. – demontaż dachu

## Slide 17: X.2017r. – fundamenty pod kaplicę

## Slide 18: X.2017r. – wychodzimy z ziemi

## Slide 19: X.2017r. – wychodzimy z ziemi

## Slide 20: X.2017r. – rozbiórek cd.

## Slide 21: XI.2017r. –idziemy w górę

## Slide 22: XI.2017r. - przyszły ołtarz

## Slide 23: XI.2017r. - wnętrza

## Slide 24: XII.2017r. - ściany pną się dalej

## Slide 25: XII.2017r. - w środku zabezpieczanie fundamentów

## Slide 26: XII.2017r. - konstrukcja dachowa kaplicy

## Slide 27: I.2018r. - roboty murowe zakończone

## Slide 28: I.2018r. - mamy dach kaplicy, trwa montaż konstrukcji budynku głównego

## Slide 29: I.2018r. - mamy dach kaplicy, trwa montaż konstrukcji budynku głównego

## Slide 30: II.2018r. - zadaszanie budynku głównego

## Slide 31: II.2018r. - zadaszanie budynku głównego

## Slide 32: III.2018r. - mamy dach

## Slide 33: III.2018r. - wschodnia klatka (miejsce na nią)

## Slide 34: III.2018r. - kształtowanie układu wewnątrz

## Slide 35: III.2018r. - montaż stolarki

## Slide 36: IV.2018r. - ruszają instalacje i wykończenia

## Slide 37: IV.2018r. - docieplenia

## Slide 38: IV.2018r. - instalacje i wykończenia poddasza

## Slide 39: V.2018r. - tynki zewnętrzne

## Slide 40: V.2018r. - kaplica

## Slide 41: VI.2018r. - kaplica

## Slide 42: VI.2018r. - posadzki piętra

## Slide 43: VI.2018r. - poddasze

## Slide 44: VII.2018r. - kaplica (kilka dni później)

## Slide 45: VII.2018r. - zaczynamy nabierać ostatecznych kształtów

## Slide 46: VIII.2018r. - trwają wykończenia

## Slide 47: VIII.2018r. - trwają wykończenia

## Slide 48: IX.2018r. - trwają wykończenia

## Slide 49: IX.2018r. - trwają wykończenia

## Slide 50: X.2018r. - roboty drogowe

## Slide 51: X.2018r. - kształtowanie terenu

## Slide 52: X.2018r. - wewnątrz, roboty malarskie

## Slide 53: X.2018r. - wykończenia

## Slide 54: X.2018r. - roboty drogowe

## Slide 55: XII.2018r. - zostało tylko posprzątać

## Slide 56: XII.2018r. - zostało tylko posprzątać

## Slide 57: XII.2018r. - kuchnia czeka

## Slide 58: XII.2018r. - kaplica

## Slide 59
Odbiór końcowy prac budowlanych - 28 grudnia 2018r.,
Notes: 8 misięcy wcześniej niż wynikało to z pierwotnej umowy z wykonawcą

## Slide 60: Wybrane wskaźniki:
Liczba gości – 56 osób
Powierzchnia użytkowa budynku – 1.310 m2
Kubatura budynku – 6.374 m3

## Slide 61
Projekt realizowali m.in.:
Koordynacja ze strony Inwestora – Ks. dr Tomasz Powichrowski, Ekonom Archidiecezji Białostockiej
oraz
Ks. Rafał Arciszewski
Notes: Menadżer projektu został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego natomiast pozostali wykonawcy wybierani byli w trybie przetargu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego ponieważ Archidiecezja Białostocka jako jednostka spoza sektora finansów publicznych nie jest zobowiązana do stosowania prawa zamówień publicznych

## Slide 62
Projekt realizowali m.in.:
Dokumentacja techniczna i nadzór autorski – Inwestprojekt Sp. z o.o.
Bogusław Żotkiewicz
Notes: Menadżer projektu został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego natomiast pozostali wykonawcy wybierani byli w trybie przetargu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego ponieważ Archidiecezja Białostocka jako jednostka spoza sektora finansów publicznych nie jest zobowiązana do stosowania prawa zamówień publicznych

## Slide 63
Projekt realizowali m.in.:
Dokumentacja aplikacyjna, Menadżer projektu, Nadzór Inwestorski – RC SOLUTIONS Rafał Chmielewski,
Inspektorzy nadzoru:
Mirosław Siemieniuk
Mariusz Myśliński
Robert Żelazko
Menedżer projektu:
Rafał Chmielewski
Notes: Menadżer projektu został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego natomiast pozostali wykonawcy wybierani byli w trybie przetargu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego ponieważ Archidiecezja Białostocka jako jednostka spoza sektora finansów publicznych nie jest zobowiązana do stosowania prawa zamówień publicznych

## Slide 64
Projekt realizowali m.in.:
Generalny wykonawca robót budowlanych – „AKCESS” Starosta i Wspólnicy Spółka Jawna
Jarosław Starosta – Wspólnik
Piotr Kummer – Kierownik projektu
Bogdan Kozioł – Kierownik budowy
wraz z podwykonawcami:
Skarsan Sp. z o.o.
Max-Elektryk Jerzy Skutnik
Falkowski Instalacje
Notes: Menadżer projektu został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego natomiast pozostali wykonawcy wybierani byli w trybie przetargu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego ponieważ Archidiecezja Białostocka jako jednostka spoza sektora finansów publicznych nie jest zobowiązana do stosowania prawa zamówień publicznych

## Slide 65
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.3 – Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej
Poddziałanie 5.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

## Slide 66
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
(nasadzenia zielone terenu)

## Slide 67: Dziękuję za uwagę